附件

第二轮中央生态环境保护督察第41项整改

任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮中央生态环境保护督察第41项整改任务：黄河两侧滩涂湿地以及中西部地区近30年来不少萎缩退化的自然湖泊，既是重要的湿地生态系统，也是重要的候鸟迁徙地，至今未纳入湿地类型的自然保护地实施有效保护。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 自治区林草局、水利厅、沿黄各盟市党委和政府（行署） |
| 整改目标 | 将黄河两侧滩涂湿地以及中西部地区自然湖泊中重要的湿地生态系统和候鸟迁徙地，纳入自然保护地体系实施有效保护。 |
| 整改措施 | （一）2022年12月底前， 自治区林业和草原局、水利厅组织完成黄河两侧滩涂湿地以及中西部地区自然湖泊分布情况的摸底排查工作，建立黄河两侧滩涂湿地和中西部地区自然湖泊矢量数据库。 （二）2023年12月底前， 自治区林业和草原局、水利厅组织完成黄河两侧滩涂湿地和中西部地区自然湖泊保护工作专项考察评估，提出纳入自然保护地体系的名单。 （三）2024年12月底前，沿黄各盟市根据纳入自然保护地名单及有关规定，完成新扩建自然保护地范围划设、科学考察、总体规划编制，以及评估论证等报批前工作。 （四）2025年12月底前，完成新扩建自然保护地工作，实施新建扩建自然保护地总体规划，落实保护措施，进行有效保护。 |

| 整改措施 完成情况 | （一）2022年12月底前， 自治区林业和草原局、水利厅组织完成黄河两侧滩涂湿地以及中西部地区自然湖泊分布情况的摸底排查工作，建立黄河两侧滩涂湿地和中西部地区自然湖泊矢量数据库。 已配合自治区完成黄河两侧滩涂湿地的摸底调查（即乌海市湿地滩涂现状调查），共调查湿地图斑216个。该项整改措施已落实到位。 （二）2023年12月底前， 自治区林业和草原局、水利厅组织完成黄河两侧滩涂湿地和中西部地区自然湖泊保护工作专项考察评估，提出纳入自然保护地体系的名单。 2023年5月19日，市自然资源局印发《乌海市湿地保护发展总体规划（2023—2030年）》并按照规划开展相关工作。2023年12月5日，自治区林草局、水利厅联合印发《关于在黄河两侧滩涂湿地和中西部地区自然湖泊划建自然保护地的函》，将乌海市龙游湾湿地公园西侧滩涂湿地纳入内蒙古乌海龙游湾国家湿地公园。该项整改措施已落实到位。 （三）2024年12月底前，沿黄各盟市根据纳入自然保护地名单及有关规定，完成新扩建自然保护地范围划设、科学考察、总体规划编制，以及评估论证等报批前工作。 编制完成《乌海龙游湾国家湿地公园范围调整方案》并按照征求意见进行了修改完善，在海勃湾区人民政府官网、活力海勃湾、乌海新闻网站完成公示，市自然资源局已于2024年10月下旬将《乌海市林业和草原局关于对内蒙古乌海龙游湾国家湿地公园范围调整的请示》及佐证材料报至自治区林业和草原局。2024年12月18日，自治区林草局组织召开湿地范围调整专家评审会，对乌海市湿地范围调整上报材料提出修改意见，已按照专家意见完成材料修改并上报自治区林草局。2025年4月9日，自治区政府将包括《乌海龙游湾国家湿地公园范围调整方案》在内的调整方案统一上报国家林草局审核。该项整改措施已落实到位。 （四）2025年12月底前，完成新扩建自然保护地工作，实施新建扩建自然保护地总体规划，落实保护措施，进行有效保护。 2023年1月召开了重要湿地、湿地保护小区、小微湿地会议，要求各区尽快开展工作，将海南区巴音陶亥镇的兔岛、乌达区滩涂湿地建设为湿地保护小区，海南区政府和乌达区政府已批复。该项整改措施已落实到位。 |
| --- | --- |